QUNHE / AHOLO SPATIAL INTELLIGENCE TRACK

SpatialHome AI

AI 管理空间逻辑的沉浸式商业看房系统

48 小时 Vibe Coding 提案 · 产品范围 · 技术架构 · 开发交接

核心定义 不是让 AI 只生成一个房间，而是让 AI 管理房间中的资产、装修方案、交互规则和持续变化。首个垂直场景是商业看房。

| 文档用途 | 提交给下一位 AI / 开发团队，读取后直接搭建框架 |
| --- | --- |
| 比赛资源 | Aholo Reality · Lux3D · Aholo Open API · 5000 积分 |
| 技术参考 | spatial-3d-configurator 三维手势交互 |
| 版本日期 | v0.2 · 2026-08-27 |

# 0. 先给结论：48 小时可以落地，但必须严格收敛

可行性判断 可以做出有说服力、可现场操作的商业看房 Demo；不可能在 48 小时内完成通用空间操作系统、全自动语义理解、实时全场景物理和无限装修生成。

建议把比赛目标定义为：在一个 Aholo 重建的真实客厅中，切换两套预生成装修方案，选择三件独立软装，并通过摄像头手势完成花瓶的选中、放大/缩小、旋转与复位；用户还可以输入一句自然语言，让 AI 将意图编译为受限 SceneCommand 并执行。

| 范围 | 48 小时内 | 明确不做 |
| --- | --- | --- |
| 场景 | 1 个客厅，预生成并本地缓存 | 任意房型实时生成 |
| 风格 | 2 套：现代简约 / 奶油或侘寂 | 开放式无限风格 |
| 资产 | 3 件可交互 Mesh：花瓶、灯、单椅 | 自动识别重建场景中的全部物品 |
| 手势 | 指向、捏合选择、握拳旋转、双手缩放、张掌复位 | 复杂手语、全身动作、多人手势 |
| AI | 受限意图编译 + 白名单命令 | 自主生成任意脚本并逐帧控制 |
| 物理 | 边界、缩放阈值、固定 Slot、防穿模提示 | 通用刚体、流体、软体与工程级碰撞 |

真正要验证的不是“房间够不够漂亮”，而是以下闭环是否可靠：自然语言/手势意图 → 结构化空间命令 → 确定性执行 → 约束检查 → 状态保持与回滚。

# 1. 项目定义

## 1.1 从空间生成升级为空间运行

Aholo Reality、AI 空间生成和 Lux3D 已经能够提供真实空间重建、AI 空间和独立 3D 资产。项目的差异化不是重复“上传素材得到 3D”，而是在其上增加 AI 空间运行层：AI 知道场景里有哪些可操作对象、允许哪些变化、当前是什么装修状态，以及用户的自然语言和手势应该触发什么行为。

一句话产品定义：SpatialHome AI 是一个让客户走进真实房源、切换装修方案并用自然语言和手势查看软装细节的 AI 原生商业看房系统。

## 1.2 核心原则

- AI 管理逻辑，不替代引擎：AI 负责理解、规划、编译和解释；Three.js、Raycaster、状态机和渲染器负责确定性执行。

- 真实背景与可交互资产分层：3DGS 负责照片级房间背景；需要被选中、旋转、缩放或替换的物件必须是独立 Mesh。

- 所有改变可检查、可撤销：命令先经过白名单、范围和空间 Slot 校验，再提交到状态树。

- 比赛优先展示闭环：异步生成结果提前下载，摄像头失败时保留鼠标、触控和按钮兜底。

# 2. 商业看房场景

## 2.1 用户与价值

| 角色 | 当前痛点 | SpatialHome AI 价值 |
| --- | --- | --- |
| 购房/租房客户 | 毛坯或旧装修难以想象入住效果 | 在真实房型中快速比较风格并查看家具细节 |
| 房产经纪/售楼处 | 静态效果图同质化，远程客户参与度低 | 用可分享的沉浸式链接讲房，形成差异化演示 |
| 设计师/家装公司 | 方案沟通依赖效果图，修改成本高 | 以房间和软装 Variant 组织方案，快速确认偏好 |
| 家具/家居品牌 | 商品页与真实空间割裂 | 让商品在真实房间中被选择、查看并关联购买 |

## 2.2 端到端体验

- 客户打开房源链接，进入 Aholo 重建的真实客厅并自由漫游。

- 客户选择“现代简约”或“奶油风”，系统切换预生成的家具组合、色调和说明卡。

- 客户用手指指向花瓶，捏合完成选择；花瓶高亮并进入中央“细节查看模式”。

- 客户握拳并移动手掌旋转花瓶；拉开/合拢双手放大或缩小查看；张开手掌持续 0.8 秒复位。

- 客户输入“换成透明玻璃花瓶，灯光暖一点，保留沙发”，AI 输出受限命令，替换花瓶 Variant 并切换灯光预设。

- 系统保存本次偏好，生成一张方案摘要卡，供经纪人或设计师后续跟进。

## 2.3 演示中的具体故事

3 分钟 Demo 一套旧装修客厅 → 一键切换奶油风 → 手势选中花瓶并查看釉面细节 → 故意把缩放拉到极端，系统限制在安全范围 → 输入一句话换成玻璃花瓶与暖光 → 一键回到原方案。

# 3. 产品能力与边界

## 3.1 MVP 功能清单

| 模块 | MVP 功能 | 验收方式 |
| --- | --- | --- |
| 房源场景 | 加载 1 个 Aholo 3DGS 客厅，支持基本漫游 | 预生成资产在目标电脑 30 秒内可打开 |
| 装修方案 | 2 套 Style Variant；家具组合可切换 | 切换时间 < 1 秒，不重新请求生成 |
| 商品对象 | 花瓶、灯、单椅为独立 GLB Mesh | 可被 Raycaster 准确选中并高亮 |
| 手势 | 五类手势 + 摄像头骨架画中画 | 连续完成 5 次选择/旋转/缩放 |
| AI 指令 | 3-5 类 SceneCommand | 10 条测试指令至少 8 条生成可执行命令 |
| 安全逻辑 | 缩放范围、Slot 白名单、不可操作背景、回滚 | 越界命令被拒绝并显示原因 |
| 兜底 | 鼠标/触控/按钮与本地资产 | 断网后仍可完成核心演示 |

## 3.2 关键技术边界

- 重建场景中的原有花瓶通常已经烘在 3DGS 中，无法像 Mesh 一样被单独 Raycast 或变形；演示必须使用空房/简装房，或用独立 GLB 花瓶覆盖到预设 Slot。

- “放大/缩小查看”首版只改变细节查看模式中的对象尺度或相机距离，不改变房间中真实摆放尺寸，避免破坏碰撞与陈列逻辑。

- 装修风格切换首版使用预生成 Variant，不在现场等待 Aholo/Lux3D 异步任务；实时生成只作为加分项。

- Aholo 3DGS 负责视觉真实感，简化平面、包围盒和 Slot 负责碰撞、可达性与摆放规则；不能直接把视觉点云当完整物理世界。

# 4. 三维手势交互设计

## 4.1 技术参考仓库复用判断

已检查 spatial-3d-configurator 的 README、package.json 与核心源码。仓库采用 React、Vite、Three.js、@react-three/fiber、@react-three/drei 和 styled-components；手势代码通过 CDN 加载 MediaPipe Hands，从普通 Webcam 获取最多两只手的 21 个关键点，并计算捏合、握拳、张掌、双手距离和手掌姿态。

| 观察 | 实际情况 | 对本项目的决定 |
| --- | --- | --- |
| 选择 | 食指坐标映射 NDC；捏合后选中 hover Mesh | 直接复用交互思想，目标改为房间软装 Mesh |
| 旋转 | 握拳拖动改变模型组 x/y 旋转并 LERP 平滑 | 改为仅旋转当前 inspectionObject |
| 缩放 | 双手距离改变相机 FOV | 改为 inspectionScale，范围 0.8-2.2 |
| 消抖 | 捏合进入需连续 3 帧、释放需连续 8 帧；握拳也有帧状态 | 保留并提供阈值配置面板 |
| 线程 | README 描述 Web Worker，但当前源码在 requestAnimationFrame 中调用 Hands.send | 首版不假设 Worker 已实现；性能不够再迁移 |
| 授权 | 仓库根目录未发现 LICENSE 文件 | 公开可见不等于可复制；复用前确认作者授权或补许可证 |

## 4.2 看房手势映射

| 手势 | 系统动作 | 反馈与防误触 |
| --- | --- | --- |
| 食指移动 | 控制空间光标；Raycaster hover 软装 | 对象轮廓高亮，光标吸附但不自动选择 |
| 单手捏合 | 选中花瓶/灯/单椅，进入细节查看 | 连续 3 帧触发；短捏合为点击 |
| 单手握拳并移动 | 旋转当前对象的 x/y 角度 | 只有选中对象后生效；LERP 平滑 |
| 双手拉开/合拢 | 放大/缩小细节对象 | 尺度限制 0.8-2.2；显示百分比 |
| 单手张掌 0.8 秒 | 取消选择并复位对象 | 环形进度提示，避免翻掌误触 |
| 双手握拳 0.8 秒 | 恢复房间主视角 | 仅在非编辑态触发 |

交互规则 摄像头手势永远是增强输入，不是唯一输入。每个动作都必须有鼠标/触控等价路径，并提供“暂停摄像头”和“重置”按钮。

## 4.3 手势状态机

IDLE └─ hover(mesh) → HOVER HOVER └─ pinch_confirmed → SELECTED / INSPECTION INSPECTION ├─ fist_drag → ROTATING ├─ two_hands → SCALING ├─ palm_hold_800ms → RESET → IDLE └─ ui_close / Esc → IDLE 所有状态：camera_lost → PAUSED；mouse_input 始终可接管

# 5. 系统架构

图 1  SpatialHome AI 48 小时 MVP 数据流

## 5.1 六层空间表示

| 层 | 内容 | MVP 实现 |
| --- | --- | --- |
| 视觉层 | 3DGS、PBR Mesh、材质、灯光 | Aholo PLY/SPZ + Lux3D GLB |
| 几何代理层 | 地面、墙、Slot、包围盒 | 手工校准的 JSON + Box3 |
| 语义层 | 对象类别、可操作性、关系 | Scene Manifest 中的 tags/capabilities |
| 逻辑层 | 约束、触发器、命令白名单 | Zod Schema + command validator |
| 状态层 | 选择、风格、版本、事件 | Zustand store + localStorage |
| 表现层 | 色调、相机、UI、声音 | Three.js tone mapping + preset |

## 5.2 为什么需要 3DGS + Mesh 混合

Aholo 官方能力包含 World 重建/生成、Lux3D 单物体生成以及 Mesh+3DGS 混合展示方向。World API 成功后可读取 splat 资产（PLY/SPZ 等）与坐标轴元数据；Lux3D 的异步结果通常为包含 GLB 与 PBR 贴图的 ZIP。MVP 应将二者统一到一个 Three.js 坐标系：房间为 SplatMesh，可操作家具为普通 Mesh。

对齐策略 比赛期间不要做全自动空间对齐。为每个可交互物件预设 position / rotation / scale 和 slotId，在一个校准页面用 TransformControls 手动调整并保存 scene-manifest.json。

# 6. AI 空间逻辑

## 6.1 AI 的职责

- 读取用户文本、当前风格、已选对象和可用 Variant。

- 把自然语言编译为严格 SceneCommand JSON，不输出任意 JavaScript。

- 在命令冲突或资源不存在时拒绝执行，并提供可理解的替代建议。

- 把执行结果写入事件日志，支持 undo / redo 和演示回放。

## 6.2 命令协议

type SceneCommand = ¦ { type: 'SET_STYLE'; styleId: 'modern' ¦ 'cream' ¦ 'wabi' } ¦ { type: 'SELECT_OBJECT'; objectId: string } ¦ { type: 'REPLACE_VARIANT'; objectId: string; variantId: string } ¦ { type: 'SET_LIGHTING'; preset: 'day' ¦ 'warm' ¦ 'night' } ¦ { type: 'SET_INSPECTION_SCALE'; objectId: string; scale: number } ¦ { type: 'RESET_SCENE' }; interface CommandEnvelope { commands: SceneCommand[]; explanation: string; requiresConfirmation: boolean; }

示例输入：“把客厅换成奶油风，保留沙发，花瓶换成透明玻璃，灯光暖一点。”

{ "commands": [ {"type": "SET_STYLE", "styleId": "cream"}, {"type": "REPLACE_VARIANT", "objectId": "vase-01", "variantId": "glass-clear"}, {"type": "SET_LIGHTING", "preset": "warm"} ], "explanation": "保留现有沙发，只切换可替换软装和灯光。", "requiresConfirmation": false }

## 6.3 验证规则

| 规则 | 检查 | 失败处理 |
| --- | --- | --- |
| 白名单 | type 必须属于 SceneCommand | 拒绝并记录 invalid_command |
| 对象存在 | objectId 在 manifest 且 interactive=true | 提示对象不可操作 |
| Variant 存在 | variantId 属于该对象 variants | 返回可选列表 |
| 尺度限制 | inspectionScale ∈ [0.8, 2.2] | clamp 并解释 |
| 模式隔离 | 查看缩放不回写 world transform | 保持房间布局不变 |
| 版本 | 每批命令产生 revisionId | 支持 undo/redo |

# 7. Aholo 产品接入方案

## 7.1 能力映射

| 主办方产品 | 本项目用途 | 48 小时接法 |
| --- | --- | --- |
| Aholo Reality | 视频/图片 → 真实房间 3DGS | 提前生成 1 个室内场景；下载 PLY/SPZ 并本地缓存 |
| AI 空间生成 | 参考图/文本 → 可漫游概念房间 | 作为备用房间或风格灵感，不参与核心交互 |
| Lux3D | 图/文 → 花瓶、灯具、单椅 GLB | 提前生成 2-3 个 Variant，解压并优化 |
| World API | 上传、创建、轮询、读取 assets | 后端代理；演示时只展示任务状态或使用缓存 |
| RenderCloud | 未来高质量输出/实时流 | 非核心；仅在已有通路时加分 |

## 7.2 API 调用边界

- API 网关使用 https://api.aholo3d.cn；Key 只放后端环境变量。

- 鉴权头为 Authorization: <API key>，不添加 Bearer。

- World：GET /asset/v1/token → 上传素材 → POST /world/v1/reconstructions 或 /generations → GET /world/v1/{worldId} 轮询。

- Lux3D：图生 3D 与文生 3D 为不同创建接口，共用任务查询；成功后下载 ZIP。

- Lux3D 结果 URL 文档提示通常约 2 小时有效；生成完成后立即下载到受控存储或 public/assets，不把临时 URL 写死在前端。

## 7.3 Scene Manifest

{ "sceneId": "living-room-demo", "splat": {"url": "/scenes/living-room.spz", "upAxis": "Y"}, "styles": ["modern", "cream"], "slots": [ {"id": "console-vase", "position": [1.2, 0.86, -0.4], "rotation": [0, 0.2, 0]} ], "objects": [ { "id": "vase-01", "slotId": "console-vase", "interactive": true, "capabilities": ["select", "inspect", "rotate", "scale", "replace"], "variants": {"ceramic": "/models/vase-ceramic.glb", "glass-clear": "/models/vase-glass.glb"} } ] }

# 8. 推荐技术栈

| 层 | 选择 | 理由 / 注意事项 |
| --- | --- | --- |
| 基础前端 | React + Vite（沿用参考仓库） | 减少重写；比赛阶段保留 JSX，赛后再迁 TypeScript |
| 3D 场景 | three + @react-three/fiber + drei | 现有手势仓库已使用；Raycaster、OrbitControls、TransformControls 齐全 |
| 3DGS | @sparkjsdev/spark | MIT；可在 Three.js 管线中混合 Splat 与 Mesh，支持 PLY/SPZ |
| 手势 | MediaPipe Hands CDN（MVP） | 复用现有实现；如稳定后迁 @mediapipe/tasks-vision 并固定版本 |
| 状态 | Zustand + immer（可选） | 管理 scene/style/selection/history；避免把状态散在组件 |
| Schema | Zod | 校验 SceneCommand、Manifest 与 API 响应 |
| 后端 | Cloudflare Pages Functions/Workers 或小型 Fastify | 隐藏 Aholo/LLM Key，代理异步任务与资产下载 |
| 缓存 | MVP：public + localStorage；生产：R2/S3 + PostgreSQL | 比赛不引入数据库；生产再加版本、房源和用户表 |
| 部署 | Cloudflare Pages（HTTPS） | 摄像头 getUserMedia 需要安全上下文；参考仓库已有 wrangler 配置 |
| 测试 | Vitest + Playwright + 手工手势清单 | 命令验证做单测；摄像头与性能必须真机测 |

## 8.1 依赖与版本策略

参考仓库当前 package.json 使用 React 19.2.7、Three 0.184.0、R3F 9.6.1、Drei 10.7.7 和 Vite 8.1.0。Spark 官方示例曾以 Three 0.180.0 展示集成，因此下一位 AI 不应盲目批量升级或降级：先在独立分支做 SPZ + GLB 同场景 smoke test；如出现类型或渲染不兼容，再将 Three/R3F/Spark 固定到一组已验证版本。

许可证风险 spatial-3d-configurator 当前根目录未发现 LICENSE。若仓库属于团队成员，请先补充明确许可证；若不属于团队，只复用公开技术思路并自行实现，或先取得作者书面授权。

# 9. 前端模块划分

src/ app/ AppShell.jsx routes.jsx scene/ SpatialCanvas.jsx # R3F Canvas 与渲染循环 SplatRoom.jsx # Spark SplatMesh FurnitureLayer.jsx # GLB 软装与 Slot InspectionStage.jsx # 选中对象的细节查看 SceneCommandExecutor.js # 确定性命令执行 sceneManifest.schema.js # Zod gestures/ useHandTracking.jsx # 从参考仓库抽离 gestureStateMachine.js HandCursor.jsx CameraPiP.jsx ai/ compileIntent.js # 调用 /api/ai/compile sceneCommand.schema.js store/ useSceneStore.js ui/ StyleSwitcher.jsx ObjectInfoCard.jsx PromptBar.jsx DebugPanel.jsx assets/ manifests/living-room.json functions/api/ aholo/worlds.js aholo/lux3d.js ai/compile.js

## 9.1 状态树

scene: { manifest, loadStatus, error } view: { cameraPreset, lightingPreset, mode } selection: { hoveredId, selectedId, inspectionScale } style: { activeStyleId, activeVariants } gesture: { mode, detected, pinch, fist, twoHandsDistance } history: { past[], revision, future[] } ui: { panel, prompt, toast, debugVisible }

## 9.2 事件流

- 手势或鼠标产生 InputEvent，例如 POINTER_MOVE、PINCH_CONFIRMED、FIST_DRAG。

- GestureStateMachine 将原始关键点转换为稳定的 IntentEvent。

- SceneCommandExecutor 只接收白名单命令，并读取当前 Scene Manifest。

- Validator 检查对象、Variant、尺度、模式和 revision。

- Executor 更新 Zustand；R3F 根据状态确定性渲染；History 记录可回滚快照。

# 10. 后端与 API 设计

| 路由 | 用途 | MVP 返回 |
| --- | --- | --- |
| POST /api/ai/compile | 自然语言 → CommandEnvelope | 结构化 JSON；失败回退到规则模板 |
| POST /api/aholo/worlds | 创建重建/生成任务 | worldId + status |
| GET /api/aholo/worlds/:id | 轮询 World 状态 | status + assets（脱敏） |
| POST /api/aholo/lux3d | 创建单物体生成任务 | taskId + status |
| GET /api/aholo/lux3d/:id | 轮询并缓存 ZIP | status + localAssetPath |
| GET /api/scenes/:sceneId | 读取 manifest | 固定 JSON |

# server-side only AHOLO_API_KEY=... LUX3D_API_KEY=... LLM_API_KEY=... AHOLO_BASE_URL=https://api.aholo3d.cn ASSET_CACHE_BUCKET=... # never expose secrets as VITE_* variables

# 11. 48 小时执行计划

## 11.1 开赛前必须完成

- 注册 Aholo 并按主办方要求提交手机号和 ID，确认 5000 积分到账。

- 申请 Aholo World 与 Lux3D API Key；只写入本地 .env。

- 下载主办方物料包，选择一个室内客厅作为主场景。

- 提前生成/下载 1 个 SPZ/PLY 房间、2 套风格截图或方案、3-6 个 GLB 软装。

- 确认比赛电脑 Chrome 摄像头权限、WebGL2、显存与网络。

## 11.2 时间表

| 时间 | 目标 | 交付物 / 闸门 |
| --- | --- | --- |
| 0-4h | 建立分支、跑通参考仓库、锁定 Demo 脚本 | 鼠标模式和摄像头模式均可启动 |
| 4-10h | 抽离手势 hook 与状态机；搭 Scene Store | 捏合、握拳、双手距离有 debug 数值 |
| 10-16h | 加载房间 SPZ/PLY 与 1 个花瓶 GLB | Splat + Mesh 同屏；坐标可手调 |
| 16-22h | 实现 Raycast 选择、细节查看、旋转缩放复位 | 花瓶完整手势闭环 |
| 22-28h | 加入 2 套风格与 3 个对象 Variant | 按钮切换 < 1 秒 |
| 28-34h | 实现 SceneCommand Schema、AI 编译接口和规则回退 | 3 类自然语言命令可执行 |
| 34-40h | Aholo API 状态页/生成加分项；下载缓存 | 断网仍能用本地资产演示 |
| 40-44h | UI、引导、错误提示、性能优化 | 稳定 30 FPS；低配模式可切换 |
| 44-48h | 测试、部署、录屏、彩排 | 线上 HTTPS + 离线录屏 + 3 分钟话术 |

## 11.3 Cut Line：时间不足时按顺序砍

- 先砍现场 Lux3D 生成，保留预生成 GLB。

- 再砍 AI 自由文本，保留 3 个示例 Prompt 和规则编译器。

- 再砍多个房间，保证单客厅闭环。

- 再砍真实碰撞，只保留查看尺度与 Slot 边界。

- 绝不砍：Aholo 场景、花瓶手势闭环、鼠标兜底、风格切换、稳定演示。

# 12. 测试与验收

| 类别 | 验收标准 | 失败条件 |
| --- | --- | --- |
| 加载 | 线上与本地各连续打开 3 次；无白屏 | Splat URL 失效、跨域或坐标错误 |
| 性能 | 目标电脑 ≥30 FPS；手势反馈延迟可接受 | 摄像头开启后 3D 明显卡死 |
| 手势选择 | 5 次捏合至少成功 4 次，无连续误选 | 抖动导致反复选中/取消 |
| 旋转缩放 | 操作平滑，尺度不越界，复位可靠 | 对象飞走、穿模或无法恢复 |
| AI 命令 | 10 条测试至少 8 条通过 Schema 并正确执行 | 生成任意脚本或错误 objectId |
| 风格 | 2 套方案切换稳定，保留对象规则生效 | 切换造成背景重载或状态丢失 |
| 降级 | 无摄像头、无网络仍可用鼠标与本地资产完成 Demo | 核心演示依赖现场生成 |

## 12.1 手势真机测试矩阵

| 条件 | 至少测试 |
| --- | --- |
| 光线 | 正常室内、背光、偏暗 |
| 背景 | 纯色墙、复杂背景、多人经过 |
| 距离 | 手距摄像头约 0.5m / 1m / 1.5m |
| 设备 | 比赛主电脑 + 一台备用电脑 |
| 输入 | 摄像头、鼠标、触控板 |

# 13. 主要风险与应对

| 风险 | 概率/影响 | 应对 |
| --- | --- | --- |
| Aholo 异步生成等待或失败 | 高 / 高 | 开赛前预生成并下载；现场只演示任务状态 |
| 3DGS 与 Mesh 坐标不一致 | 高 / 高 | 手工 Slot 校准页；保存 transform；锁定相机起点 |
| 手势识别受光线影响 | 中 / 高 | 提高 UI 反馈；阈值调节；鼠标与按钮兜底 |
| Splat + Mesh 性能不足 | 中 / 高 | 优先 SPZ；限制像素比；低配模式；减少后处理 |
| CDN/临时 URL 失效 | 中 / 高 | 依赖与模型缓存；Lux3D 结果立即下载 |
| 摄像头权限被阻止 | 中 / 高 | HTTPS；预先授权；明显的启用指引 |
| AI 输出不可执行 | 中 / 中 | Zod + 白名单 + 示例 Prompt + 规则回退 |
| 代码许可证不明确 | 中 / 高 | 确认作者授权或仅参考思路自行实现 |

# 14. 商业化路径

## 14.1 首个产品形态

面向开发商、房产经纪平台和家装公司的 B2B2C SaaS：企业创建房源空间与方案，客户通过链接进入沉浸式看房。平台按房源/房间、方案数量、生成资产和品牌白标能力收费。

## 14.2 三阶段路线

| 阶段 | 产品 | 核心验证 |
| --- | --- | --- |
| Demo | 单房间、预设风格、手势查看软装 | 交互是否直观，AI 命令是否可靠 |
| Pilot | 多房源、方案保存、经纪人分享、偏好线索 | 看房停留、方案保存和咨询转化 |
| Platform | 自动语义、约束求解、多人协作、Spatial Runtime SDK | 能否跨行业复用空间逻辑与资产模板 |

## 14.3 数据壁垒

- 房间类型、Slot、软装对象和装修 Variant 的结构化关系。

- 自然语言到 SceneCommand 的行业数据与失败样本。

- 手势阈值、交互完成率和不同设备环境下的体验数据。

- 用户对空间方案的选择、保留与替换偏好。

# 15. 给下一位 AI 的直接开发指令

目标 先交付可运行框架，不扩大产品范围。以一个本地客厅 SPZ/PLY 和一个花瓶 GLB 跑通 Splat + Mesh + Gesture + SceneCommand，再逐步加 Variant。

## 15.1 第一批任务

- 检查当前工作区与参考仓库授权；建立 feature/spatial-home 分支，不覆盖原始实现。

- 运行 npm install / npm run dev，确认鼠标、摄像头和在线 Demo 的基线行为。

- 把 useHandTracking.jsx、GlobalHandCursor 和手势状态从 SpatialUI.jsx 抽到 gestures/。

- 创建 useSceneStore 与 SceneCommand Zod Schema；先用静态 JSON 命令测试。

- 加入 Spark SplatRoom，并以本地 SPZ/PLY 做 smoke test；再加入独立 vase.glb。

- 实现 InspectionStage：捏合选择、握拳旋转、双手缩放、张掌复位。

- 建立 living-room.json 的 Slot/Variant；实现 StyleSwitcher。

- 最后接 AI compile API 与 Aholo API；任何异步失败都回退到缓存资产。

## 15.2 不得做的事

- 不要把 Aholo API Key、Lux3D API Key 或 LLM Key 放进 VITE_* 前端变量。

- 不要在核心闭环完成前重写 UI、迁移框架或开发通用 3D 编辑器。

- 不要假设 3DGS 中的任意家具可以直接选中；交互目标必须是独立 Mesh。

- 不要让 LLM 输出和执行任意 JavaScript；只接受 SceneCommand。

- 不要依赖现场异步生成结果；最终演示必须有本地资产和录屏。

## 15.3 Definition of Done

- 一个 HTTPS 页面能稳定加载 Aholo 房间与至少一个 Lux3D/GLB 对象。

- 花瓶能被鼠标和手势选中、旋转、放大/缩小、复位。

- 两套装修 Variant 可瞬时切换且不会重载整个背景。

- 至少三类自然语言指令经过 Schema 验证后执行，并能 undo。

- 无摄像头或断网时，仍能通过本地资产和鼠标完成 3 分钟 Demo。

- README 写清环境变量、启动命令、资产来源、授权和已知限制。

# 16. 演示话术

“今天生成一个 3D 房间已经不难，难的是房间生成后如何持续运行。SpatialHome AI 把 Aholo 重建的真实房间、Lux3D 生成的家具和 AI 空间逻辑放进同一个运行时。客户不只是在看一张效果图：他可以切换装修方案，用手势拿起花瓶查看细节，再用一句话改变软装和灯光。AI 不直接猜每一帧，而是把人的意图编译成受约束的空间命令，由确定性引擎执行，所以每次变化都可检查、可解释、可回滚。商业看房只是第一个场景；同一套 Spatial Runtime 未来可以进入展陈、门店、培训和数字孪生。”

# 17. 技术依据与来源

- spatial-3d-configurator 仓库：https://github.com/Singularity-Ye/spatial-3d-configurator

- Aholo Open API 参考：https://labs.aholo3d.cn/api-docs/api-reference

- Aholo World Skill 文档：https://labs.aholo3d.cn/api-docs/skills/aholo-3dgs-reconstruction

- Lux3D Skill 文档：https://labs.aholo3d.cn/api-docs/skills/lux3d

- Aholo 3DGS 编辑：裁切、测量与热点：https://studio.aholo3d.cn/resources/tutorials/3d-model-editing-crop-measure-annotate-3dgs

- Aholo AI 空间生成教程：https://studio.aholo3d.cn/resources/tutorials/how-to-create-3d-world-ai-spatial-gen

- Spark：Three.js 3D Gaussian Splatting Renderer：https://github.com/sparkjsdev/spark

- OpenUSD 官方介绍：https://openusd.org/release/intro.html

- OpenUSD Physics Schema：https://openusd.org/release/api/usd_physics_page_front.html

资料核对日期：2026-08-27。实际 API 字段、计费、配额和输出格式应以比赛期间 Aholo 控制台与 OpenAPI 规范为准。

# 18. 最终判断

建议参赛版本 SpatialHome AI：用 Aholo 重建真实客厅，用 Lux3D 提供独立可交互软装，用 MediaPipe + Three.js 完成花瓶手势查看，用受限 SceneCommand 展示 AI 对装修风格、对象 Variant 与灯光逻辑的统一管理。

这个版本既忠于最初的“AI 管理空间逻辑”愿景，又把 48 小时风险控制在可完成范围内。只要团队不把时间消耗在全自动语义、任意场景物理和现场生成等待上，形成稳定、可解释、可回滚的端到端 Demo 是可行的。